様式第２号（第７条関係）

工 事 履 行 報 告 書 （中間前払金用）

|  |
| --- |
| 年　　月　　日　　　　茨城町長　　　　　　　　　　宛受注者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　本書のとおり請負工事の履行状況を報告します。 |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 年　　月　　日から　　　　　　　年　　月　　日まで |
| 請負代金額 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| 工　　　種 | 構成比(％) | 予定工程(％) | 実施工程(％) | 出来高金額(円) | 備　　　考 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小　　　計 | 100 |  |  |  |  |
| 消費税及び地方消費税 |  | 請負代金額との比率( )% |
| 合　計　金　額 |  |

〈注意事項〉

１　構成比は直接工事費に占める各工種毎の構成割合を予定，実施工程は報告時点の状況を出来高金額は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税を控除した金額）に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものを請負代金額との比率は、請負代金額に対する出来高金額の合計金額の割合をそれぞれ記入すること。

なお，実施工程が確認できる資料（予定工程表に実施工程を記入したもの等）を添付すること。

２　実施工程の計は50％以上，請負代金額との比率は50％以上であること。