**区域外流入に伴う申請等手続き**

Ｈ２６．３

**【許可申請に関する手続き**】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 提　　出　　書　　類 | 提出部数 |
| **１** | **◎事前協議**  **・区域外流入の可否の確認（下水道管理者）**  **・区域外流入に伴う占用の可否、埋設深さ、復旧範囲、舗装構成等の確認（道理管理者）** |  |
| **２** | **◎区域外流入許可申請書の提出（様式１号（第３条関係））**  **＜添付書類＞**  **①位置図（広域）**  **②案内図（住宅地図等）**  **③平面図**  **・上流人孔～支管～境界～公共桝、それぞれの区間距離を記載し、そのうち、支管～境界については占用延長として明示すること**  **④配管計画図（宅内排水設備の平面図）**  **⑤縦断図（宅内～公共桝～本管までの縦断図）**  **・公共桝深さの決定根拠を記載すること**  **⑥公共桝及び取付管構造図**  **⑦土工及び復旧断面図**  **⑧舗装復旧平面図**  **⑨確約書**  **・施工業者が未定の場合は、道路占用申請の手続きまでに確定し、再**  **提出すること**  **⑩流入汚水量の算定資料**  **⑪現地写真**  **⑫その他必要な資料**  **※　「区域外流入に伴う公共桝設置工事施工基準」等に基づき、計画を行うこと**  **※　図面は集約記載も可とする** | **1部** |
| **３** | ○区域外流入許可（不許可）決定通知書の発行（様式２号（第４条関係）） |  |
|  | **【受益者負担金等相当額に関する手続き**】 | |
|  | 提　　出　　書　　類 | 提出部数 |
| **１** | **◎区域外対象土地確認届の提出（様式３号（第５条関係））**  **＜添付書類＞**  **①土地登記簿謄本**  **②公図（１７条図）**  **③新築または既存建物が確認できる書類**  **建築確認済証の写し，契約書等の写し，現況写真など** | **1部** |
| **２** | ○受益者負担金等相当額決定通知書及び納付書の発行（様式４号（第５条関係）） |  |
| **３** | **◎受益者負担金等相当額の納付**  **※　納期限については，「工事着工届出」提出の前までに納付すること** |  |

**※　◎部分は、申請者による申請等の手続きです。**

**【工事施工に関する手続き】**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 提　　出　　書　　類 | 提出部数 |
| １ | ○道路占用申請の手続き  **〔提出書類〕**  **①区域外流入許可申請＜添付書類＞①～③、⑥～⑧**  **②占用物件等概要書**  **③その他必要な資料** | **２部** |
| ○道路交通止申請、道路交通止通知及び道路実施協議の手続き  **〔提出書類〕**  **①区域外流入許可申請＜添付書類＞①**  **②交通止箇所図（区域外流入許可申請＜添付書類＞②の交通止道路部分に着色）**  **③迂回路図（全面交通止のみ）**  **④その他必要な資料**  ※　上記については、下水道課が道路管理者及び警察署への申請手続きを行います。  なお、手続き完了までには３週程度を要します | **１０部** |
| **２** | **◎道路使用許可の手続き** |  |
| **３** | **◎工事着工届の提出**  **＜添付書類＞**  **①位置図**  **②工事工程表**  **③道路使用許可書の写し**  **④受益者負担金等相当額領収書の写し**  **⑤その他必要な資料** | **１部** |
| **◎材料検査願の提出** | **１部** |
| ４ | ○材料検査 |  |
| ５ | ○工事施工 |  |
| **６** | **◎工事完成届の提出**  **＜添付書類＞**  **①完成図書（工事の出来形が確認できる平面図等）**  **・上流人孔～支管～境界～公共桝までのそれぞれの区間距離を記載**  **・公共桝深（流入側）を記載**  **・舗装の復旧範囲を記載**  **②工事写真**  **・着工前、完成**  **・取付管等の布設状況が確認できるもの**  **・基礎厚、埋戻し、路盤及び舗装版の復旧状況及び出来形が確認できるもの** | **１部** |
| ７ | ○工事完成検査 |  |
| **８** | **◎工作物引渡書の提出** | **１部** |

**※　◎部分は、申請者（施工業者）による申請等の手続きです。なお、工事費は申請者負担となります**